## Slide 1
FATCA
Ley de Cumplimiento Fiscal de las Cuentas en el Extranjero
Abril 2015

## Slide 2: Agenda
Avance de línea de tiempo
Visita IRS
Finalización de etapas de pruebas
Semáforos
Presentación de guías de servicios Fatca
Lista de verificación

## Slide 3: Agenda
Avance de línea de tiempo
Visita IRS
Finalización de etapas de pruebas
Semáforos
Presentación de guías de servicios Fatca
Lista de verificación

## Slide 4
Tareas finalizadas
Tarea IF Reunión
Abr
Dic
Ene
Feb
Mar
May
Presentación estándares y línea de tiempo 18/12/14
Comunicar al BCCR IPs de equipos para pruebas 19/12/14 - 05/01/14
Pruebas comunicación con el servicio FATCA 08/01/15 - 23/01/15
Desarrollo del cliente 26/12/14 – 27/02/2015
Reunión inicio pruebas autenticación 20/01/15
Pruebas autenticación servicio FATCA 26/01/15 - 13/02/15
Comunicar GIIN al BCCR 20/01/15 - 23/01/15
Comunicar forma de envío al BCCR 20/01/15 - 28/01/15
Reunión Inicio Pruebas envío FATCA 27/02/15
-Solicitar autorizaciones
-Identificar cuentas 03/12/14-03/04/15
Pruebas envío del reporte FATCA XML
Wcf 02/03/15-06/04/15
Web 16/03/15 -06/04/15
Reunión Informe seguimiento de pruebas 17/03/15
Reunión Informe pruebas de envío 07/04/15
Solicitar al MH suscripción Servicio FATCA 13/04/15 - 17/04/15
Proceso de evaluación FATCA - IRS 30/03/15 - 28/04/15
visita13-14 abril

## Slide 5
Tareas por completar
Tarea IF Reunión Compromiso IRS
Abr
Feb
Mar
May
Preparar cliente para envíos a producción 11/05/15 - 29/05/15
Reunión envío oficial FATCA (Presentación de guías)
27/04/15
Informe cumplimiento envíos del reporte FATCA 10/07/15
Envío oficial del reporte FATCA 01/06/15 – 30/06/2015
Jun
Jul

## Slide 6: Agenda
Avance de línea de tiempo
Visita IRS
Finalización de etapas de pruebas
Semáforos
Presentación de guías de servicios Fatca
Lista de verificación

## Slide 7: Visita IRS
Los días 13 y 14 de abril el MH y el BCCR recibieron a tres funcionarios del IRS para efectuar la evaluación del workbook.
Los funcionarios del IRS presentes fueron:
  Raul Pertierra,Supervisory Revenue Service Representative,
  J.D. Carroll, Program Manager, Intercambio de información FATCA
  Maryann Wu, Gerente del programa de supervisión de TI

## Slide 8: Visita IRS
Temas del workbook:
Marco Legal: determina el marco legal para asegurar la confidencialidad de la información intercambiada sobre los impuestos y los límites para su uso apropiado.
Gestión de la seguridad de la información: realiza un análisis comprensivo de la gestión de la seguridad de la información, por parte de los socios del FACTA, para determinar si los sistemas para la protección de datos intercambiados y la gestión automática están implementados.
Monitoreo y cumplimiento: verifica la comprensión del proceso implementado, para garantizar el cumplimiento de las políticas y procedimientos
Infraestructura: revisa la confirmación de que la infraestructura general de los socios FATCA está implementada de forma efectiva para la relación de intercambio

## Slide 9: Visita IRS - Conclusiones
  I Fase: envío de información
El IRS quedó muy satisfecho con el trabajo realizado y la solución tecnológica implementada para la recepción, validación, consolidación y envío de la información de los contribuyentes hacia el IRS.
Así como con las políticas, controles, procesos y procedimientos que se tiene para salvaguardar la seguridad y confidencialidad de la información.
El IRS entendió el apoyo que el BCCR le está dando al Ministerio de Hacienda para la implementación referente a la Ley FATCA.
La solución tecnológica y los procesos definidos en principio cumplen con las condiciones para poder realizar el envío de la información de los contribuyentes estadounidenses que residen en Costa Rica.
II Fase: recepción de información
El Ministerio de Hacienda va ha trabajar en la solución tecnológica y los procesos para recibir la información de los contribuyentes costarricenses que viven en los Estados Unidos.

## Slide 10: Agenda
Avance de línea de tiempo
Visita IRS
Finalización de etapas de pruebas
Semáforos
Lista de verificación
Presentación de guías de servicios Fatca

## Slide 11: Fases de pruebas
ingreso
FATCA
URL
IF
Fatca XML
1
Conectividad

Enero
2
Autenticación

Febrero
3
Envío

Abril
IF

## Slide 12: Agenda
Avance de línea de tiempo
Visita IRS
Finalización de etapas de pruebas
Semáforos
Lista de verificación
Presentación de guías de servicios Fatca

## Slide 13: Semáforos
Semáforos Instituciones Financieras
  Fecha de corte al 28 de abril de 2015.
  Se incluye la etapa de pruebas de envío finalizada el 6 de abril y la recepción de la solicitud de suscripción a los servicios Fatca.
Documento6 × 256 - iconarchive.com

## Slide 14: Agenda
Avance de línea de tiempo
Visita IRS
Finalización de etapas de pruebas
Semáforos
Presentación de guías de servicios Fatca
Lista de verificación

## Slide 15: Agenda
Avance de línea de tiempo
Visita IRS
Finalización de etapas de pruebas
Semáforos
Presentación de guías de servicios Fatca
Lista de verificación

## Slide 16: Lista de verificación para Instituciones Financieras
.
Enviar direcciones IP para pruebas
Definir la forma de envío del reporte
Establecer comunicación con el servicio del BCCR*
Enviar el GIIN el BCCR
Finalizar las pruebas de autenticación*
Generar el XML FATCA
Finalizar las pruebas de envío de archivo
Completar suscripción a servicios FATCA
Gestionar certificados de firma digital para los usuarios del sitio web
Enviar oficialmente el reporte FATCA
*Sólo aplican para envío por servicio WCF









## Slide 17
Consultas

## Slide 18: Documentos disponibles
Últimos documento publicados en http://www.bccr.fi.cr/fatca
  Presentación Contactos Entidades 27042015
  Semáforos Instituciones Financieras
  Guía de usuario FATCA

## Slide 19: Consultas
Aspectos del proyecto:
LEY-FATCA@BCCR.FI.CR
Guillermo Zumbado
Zaida Rojas
Consultas técnicas:
LEY-FATCA@BCCR.FI.CR
Andrés Molina, Líder Técnico
Consultas Ministerio de Hacienda:
LEY-FATCA@HACIENDA.GO.CR
Karla Salas
IT Technical Forums http://www.irs.gov/Businesses/Corporations/Global-IT-Forum