## Slide 1
FATCA
Ley de Cumplimiento Fiscal de las Cuentas en el Extranjero
Marzo 2015

## Slide 2: Agenda
Avance de línea de tiempo
Seguimiento pruebas de envío
Demostración SitioWeb
Suscripción a servicios FATCA
Semáforos
Lista de verificación

## Slide 3: Agenda
Avance de línea de tiempo
Seguimiento pruebas de envío
Demostración SitioWeb
Suscripción a servicios FATCA
Semáforos
Lista de verificación

## Slide 4
Tareas finalizadas
Tarea IF Reunión
Abr
Dic
Ene
Feb
Mar
May
Presentación estándares y línea de tiempo
18/12/14
Comunicar al BCCR IPs de equipos para pruebas
19/12/14 - 05/01/14
Pruebas comunicación con el servicio FATCA
08/01/15 - 23/01/15
Desarrollo del cliente 26/12/14 – 27/02/2015
Reunión inicio pruebas autenticación 20/01/15
Pruebas autenticación servicio FATCA
26/01/15 - 13/02/15
Comunicar GIIN al BCCR 20/01/15 - 23/01/15
Comunicar forma de envío al BCCR 20/01/15 - 28/01/15
Reunión Inicio Pruebas envío FATCA 27/02/15

## Slide 5
-Solicitar autorizaciones
-Identificar cuentas 03/12/14-03/04/15
Tareas por completar
Tarea IF Reunión Compromiso IRS
Abr
Dic
Ene
Feb
Mar
May
Reunión Informe pruebas de envío 07/04/15
Solicitar al MH suscripción Servicio FATCA 13/04/15 - 17/04/15
Preparar cliente para envíos a producción 04/05/15 - 08/05/15
Reunión envío oficial FATCA (Presentación de guías) 27/04/15
Informe cumplimiento envíos del reporte FATCA 20/05/15
Proceso de evaluación FATCA - IRS 30/03/15 - 28/04/15
Envío oficial del reporte FATCA 11/05/15
Reunión Informe seguimiento de pruebas 17/03/15
Pruebas envío del reporte FATCA XML
Wcf 02/03/15-06/04/15
Web 16/03/15 -06/04/15
visita13-14 abril

## Slide 6: Agenda
Avance de línea de tiempo
Seguimiento pruebas de envío
Demostración SitioWeb
Suscripción a servicios FATCA
Semáforos
Lista de verificación

## Slide 7: Fases de pruebas
IF
1
Conectividad
2
Autenticación
3
Envío
Genera el XML FATCA
Envía el archivo XML


ingreso
WEB
WCF
“El archivo ha sido
Recibido exitosamente”
FATCA
IF

## Slide 8: Pruebas de envío de reporte FATCA
2 Marzo al 6 Abril
Actualizar la referencia al servicio WCF
Invocar el método público con tres parámetros:
  [1]Archivo, [2]Año, [3]Periodo
WCF

## Slide 9: Pruebas de envío de reporte FATCA
16 Marzo al 6 Abril
Ingresar a: https://spe.bccr.fi.cr:2445/sitio/SIF/paginaprincipal.aspx
Utilizar usuario y contraseña (sólo para ambiente de pruebas).
“Guía de uso del sitio Web para envío del reporte FATCA”
publicada en www.bccr.fi.cr/fatca
WEB

## Slide 10: Agenda
Avance de línea de tiempo
Seguimiento pruebas de envío
Demostración SitioWeb
Suscripción a servicios FATCA
Semáforos
Lista de verificación

## Slide 11: Agenda
Avance de línea de tiempo
Seguimiento pruebas de envío
Demostración SitioWeb
Suscripción a servicios FATCA
Semáforos
Lista de verificación

## Slide 12: Suscripción a servicios FATCA
Del 13 al 17 de abril 2015.
Envío de carta firmada digitalmente por el representante legal de la entidad a la dirección LEY-FATCA@HACIENDA.GO.CR
Plantilla será publicada en el sitio de Ley Fatca – BCCR: www.bccr.fi.cr/fatca
  Se deberá enviar la información completa del Representa Legal.
  Además de designar y especificar al menos dos Responsables de la Seguridad Total (RST).

## Slide 13: Suscripción a servicios FATCA
Responsables de seguridad total (RST)
  Encargados de la administración de los usuarios por entidad, asignándoles cualquier derecho necesario para que estos administren o utilicen los servicios del sitio Web
  Los RST operan bajo un proceso mancomunado: las acciones de registro y aprobación en ajuste de privilegios son efectuados con la participación de dos usuarios, uno que realiza los cambios, y el otro que los aprueba para hacerlos efectivos.

## Slide 14: Agenda
Avance de línea de tiempo
Seguimiento pruebas de envío
Demostración SitioWeb
Suscripción a servicios FATCA
Semáforos
Lista de verificación

## Slide 15: Semáforos
Semáforos Instituciones Financieras
  Fecha de corte al 16 de marzo de 2015.
  Se incluyen etapa de pruebas de envío por servicio Web.
  Se actualiza lista de entidades consideradas cumplidas.
  Se actualizan los datos solicitados en la circular Sugef_0582-2015.
Documento6 × 256 - iconarchive.com

## Slide 16: Agenda
Avance de línea de tiempo
Seguimiento pruebas de envío
Demostración SitioWeb
Suscripción a servicios FATCA
Semáforos
Lista de verificación

## Slide 17: Lista de verificación para Instituciones Financieras
.
Enviar direcciones IP para pruebas
Definir la forma de envío del reporte
Establecer comunicación con el servicio del BCCR*
Enviar el GIIN el BCCR
Finalizar las pruebas de autenticación*
Generar el XML FATCA
Finalizar las pruebas de envío de archivo
Completar suscripción a servicios FATCA
Gestionar certificados de firma digital para los usuarios del sitio web
Enviar oficialmente el reporte FATCA
*Sólo aplican para envío por servicio WCF






## Slide 18: Documentos disponibles
Últimos documento publicados en http://www.bccr.fi.cr/fatca
  Presentación Contactos Entidades 17032015
  Guía de uso del sitio Web para envío del reporte FATCA
  Semáforos Instituciones Financieras
  Guía de configuración del cliente v1.5.2

## Slide 19
Consultas

## Slide 20: Consultas
Aspectos del proyecto:
LEY-FATCA@BCCR.FI.CR
Guillermo Zumbado
Zaida Rojas
Consultas técnicas:
LEY-FATCA@BCCR.FI.CR
Andrés Molina, Líder Técnico
Consultas Ministerio de Hacienda:
LEY-FATCA@HACIENDA.GO.CR
Karla Salas
Número telefónico del buzón LEY-FATCA
2243-4040